NOC TRANSFORMATION

PHASE 4

AIOPS & OBSERVABILITÉ

IA · Prédiction · Automatisation · Réduction Faux Positifs · Expérience Utilisateur

| Destinataire | Direction Générale |
| --- | --- |
| Phase | Phase 4 / 4 |
| Périmètre | IA · Prédiction · Automatisation · Réduction Faux Positifs · Expérience Utilisateur |
| Date | Mai 2025 |
| CONFIDENTIEL | Usage Interne — Direction |

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Cas d'usage AIOps — détection, corrélation, prédiction - Architecture AIOps recommandée - Détection d'anomalies par Machine Learning - Prédiction de pannes sur données historiques SolarWinds - Réduction des faux positifs — stratégies et outils - Automatisation avancée et self-healing - Supervision de l'expérience utilisateur (RUM, Synthetic, APM) - Observabilité full-stack — des infrastructure aux services métiers - Monitoring synthétique — disponibilité proactive - KPI AIOps et métriques d'observabilité - Roadmap AIOps et maturité IA - Évaluation des solutions du marché

# 1. AIOPS — PRINCIPES ET VISION

L'AIOps n'est pas une révolution, c'est l'aboutissement logique des phases précédentes. Chaque donnée collectée en Phase 1-3 devient le carburant des algorithmes d'intelligence artificielle de la Phase 4.

DÉFINITION AIOPS (Gartner)

L'AIOps est l'application de l'intelligence artificielle et du Machine Learning aux opérations IT pour améliorer et automatiser : • La détection et la corrélation d'événements • L'identification de la cause racine (Root Cause Analysis) • La prédiction des incidents avant leur occurrence • L'automatisation des actions correctives Prérequis fondamental : l'AIOps ne fonctionne qu'avec des données de qualité, en volume suffisant, et sur une durée minimale de 3-6 mois. Un NOC qui commence AIOps sans avoir posé les fondations des Phases 1-3 est voué à l'échec.

## 1.1 Les 5 Capacités AIOps du NOC Cible

| Priorité | Capacité | Description | Phase | Prérequis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | Détection d'anomalies ML | Le système apprend le comportement normal de chaque lien, serveur et service. Il alerte quand le comportement dévie de la baseline dynamique — même si les seuils fixes ne sont pas dépassés. | Phase 4 — M15 | 6 mois de données historiques Phase 1-2 |
| ★★★ | Corrélation causale IA | L'IA identifie automatiquement la cause racine parmi des dizaines d'alertes simultanées. Elle affiche : 'Cause probable : routeur X à 80% CPU — 12 alertes downstream liées'. | Phase 4 — M16 | Corrélation Phase 3 + topologie réseau |
| ★★★ | Prédiction de pannes | Modèles ML entraînés sur l'historique pour prédire les pannes 30 à 120 min avant qu'elles surviennent (ex: CPU qui monte progressivement, disque qui se remplit selon trajectoire). | Phase 4 — M17 | 12+ mois données SolarWinds |
| ★★ | Réduction intelligente faux positifs | ML qui apprend quelles alertes sont de vrais incidents en se basant sur les actions historiques des agents NOC. Suppression automatique des alertes récurrentes non actionnées. | Phase 4 — M15-16 | 6 mois données tickets ITSM corrélés |
| ★ | Self-healing automatique | Pour les incidents connus récurrents, l'IA déclenche automatiquement la remédiation (redémarrage service, correction config) sans intervention humaine. | Phase 4 — M18+ | Runbooks automatisés Phase 3 validés |

# 2. DÉTECTION D'ANOMALIES PAR MACHINE LEARNING

## 2.1 Différence entre Seuils Fixes et ML Dynamique

C'est le changement de paradigme fondamental de la Phase 4. Les seuils fixes de la Phase 1 sont utiles mais limités. Le ML va beaucoup plus loin.

| Critère | Seuils Fixes (Phase 1) | ML Dynamique (Phase 4) |
| --- | --- | --- |
| Baseline | Statique — définie une fois manuellement | Dynamique — recalculée automatiquement en permanence |
| Heure de la journée | Ignore les patterns temporels | Apprend : 'la latence est normalement plus haute de 8h à 9h' |
| Jour de la semaine | Pas de distinction lundi/vendredi/weekend | Apprend les patterns hebdomadaires par site |
| Saisonnalité | Aucune | Détecte les anomalies même en période de pic prévisible |
| Contexte voisin | Indépendant des autres nœuds | Corrèle : 'si X est élevé, Y est toujours élevé — normal' |
| Faux positifs | Nombreux (seuils trop bas ou trop hauts) | Réduction progressive par apprentissage du feedback opérateur |
| Anomalies subtiles | Manquées si sous le seuil | Détectées : 'comportement inhabituel même à 60% CPU' |
| Temps de configuration | Plusieurs jours de fine-tuning | Auto-apprentissage — amélioration continue automatique |

## 2.2 Algorithmes ML Applicables par Cas d'Usage

| Cas d'usage | Algorithme recommandé | Données d'entrée | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection anomalie latence | Prophet (Facebook) / LSTM | Latence historique par lien (>6 mois) | Score d'anomalie + prédiction |
| Détection anomalie trafic | Isolation Forest / LOF | NetFlow historique par port/IP | Flux suspects détectés |
| Prédiction saturation BW | Régression linéaire / ARIMA | Utilisation BW 12 mois | Date probable de saturation |
| Prédiction défaillance disque | Random Forest | SMART + historique I/O + capacité | Probabilité panne dans N jours |
| Corrélation cause racine | Graph Neural Network | Topologie réseau + événements | Nœud cause racine identifié |
| Scoring priorité incidents | XGBoost | Tickets historiques + métriques | Score priorité automatique |
| Réduction faux positifs | Feedback loop supervisé | Actions NOC historiques | Alertes auto-filtrées |

# 3. PRÉDICTION DE PANNES

## 3.1 Cas d'Usage de Prédiction Prioritaires

| Panne à prédire | Signaux précurseurs | Délai de prédiction | Action préventive NOC |
| --- | --- | --- | --- |
| Saturation bande passante | Croissance trafic linéaire > 2% /semaine Pics croissants récurrents | 30 à 90 jours | Commander upgrade de capacité. Alerter le client. |
| Saturation disque serveur / NAS | Croissance espace utilisé monotone Accélération croissance récente | 7 à 30 jours | Déclencher nettoyage ou extension capacité. |
| Défaillance CPU / Surchauffe | CPU baseline monte progressivement Alertes thermiques récurrentes | 6 à 24h | Migrer VMs. Prévoir maintenance préventive. |
| Dégradation lien WAN | CRC errors croissants Latence instable en dehors des heures de pointe | 2 à 7 jours | Ouvrir ticket préventif opérateur. Préparer basculement. |
| Expiration certificats TLS | Date expiration dans CMDB Alerte J-30 / J-15 / J-7 | 30 jours | Déclencher renouvellement avec équipe infra. |
| Saturation sessions firewall | Sessions actives en croissance Pics approchant la capacité max | 24 à 48h | Alerter N2. Analyser les connexions anormales. |
| Dégradation qualité VoIP | MOS tendance baissière sur 7 jours Jitter instable récurrent | 24 à 72h | Contacter opérateur. Vérifier QoS proactivement. |

## 3.2 Pipeline de Prédiction — Comment Ça Fonctionne

PIPELINE PRÉDICTIF SUR DONNÉES SOLARWINDS

ÉTAPE 1 — EXTRACTION DES DONNÉES HISTORIQUES • Export SolarWinds : métriques réseau (latence, BW, CPU, perte paquets) sur 12-24 mois • Export tickets ITSM : incidents, catégories, durées, causes racines • Format : séries temporelles par nœud et par métrique ÉTAPE 2 — FEATURE ENGINEERING • Calcul des tendances (slope) sur fenêtres glissantes 7j, 30j, 90j • Extraction des patterns saisonniers (heure, jour, mois) • Corrélation entre métriques (CPU vs Latence, BW vs Perte paquets) ÉTAPE 3 — ENTRAÎNEMENT DES MODÈLES • Modèle de régression pour prédire la saturation dans N jours • Modèle de classification pour détecter les anomalies comportementales • Validation sur données historiques : mesure précision et rappel ÉTAPE 4 — DÉPLOIEMENT ET FEEDBACK • Prédictions affichées dans le dashboard NOC avec score de confiance • Feedback opérateur : 'prédiction correcte / incorrecte' → améliore le modèle • Réévaluation mensuelle des performances des modèles

# 4. RÉDUCTION DES FAUX POSITIFS

La fatigue d'alerte est l'ennemi n°1 des NOC. Un NOC qui reçoit 500 alertes/jour dont 80% sont des faux positifs perd sa capacité à détecter les vrais incidents. La Phase 4 adresse ce problème de façon systématique.

## 4.1 Stratégies de Réduction par Couche

| Couche | Technique | Réduction estimée | Comment l'implémenter |
| --- | --- | --- | --- |
| Couche 1 COLLECTE | Polling intelligent — confirmation multi-polls | 15-25% alertes | SolarWinds : exiger 3 polls négatifs consécutifs avant alerte. Évite les flapping courts. |
| Couche 2 FILTRES | Fenêtres de maintenance et calendriers | 10-20% alertes | Désactiver alertes pendant maintenances planifiées. Calendrier fêtes, week-ends, etc. |
| Couche 3 CORRÉLATION | Suppression alertes downstream | 20-30% alertes | Si routeur core DOWN → supprimer les 50 alertes sur les nœuds derrière. Une seule alerte. |
| Couche 4 FEEDBACK ML | Apprentissage sur historique opérateur | 15-25% alertes | ML apprend quelles alertes N1 ferme sans action → les supprime automatiquement la fois suivante. |
| Couche 5 CONTEXTE | Enrichissement et scoring pertinence | 10-15% alertes | Score de pertinence basé sur : heure, historique nœud, contexte client → alerte si score > seuil. |
| TOTAL | Application de toutes les couches | 60-80% réduction | Objectif final : < 50 alertes actionnables / agent / jour (vs 200-400 actuels) |

## 4.2 Workflow de Gestion du Feedback ML

PROCESSUS DE FEEDBACK NOC → ML

Pour que le ML apprenne, les agents NOC doivent systématiquement qualifier leurs alertes. ALERTE REÇUE : → Alerte actionnée (vrai incident) → ticket créé → labellisée VRAI POSITIF dans le système → Alerte fermée sans action → agent saisit la raison → labellisée FAUX POSITIF → Alerte non vue pendant > 30 min → labellisée MANQUÉE (alerte pertinente mais trop de bruit) APPRENTISSAGE MENSUEL : → Le modèle ML analyse les 30 derniers jours de feedback → Ajuste les scores de pertinence par type d'alerte, heure, nœud, client → Nouvelle version du modèle déployée après validation par le Superviseur NOC INDICATEUR DE SUIVI : → Taux vrai positif mensuel : cible > 80% (actuellement < 20% dans la plupart des NOC non optimisés)

# 5. AUTOMATISATION AVANCÉE ET SELF-HEALING

## 5.1 Matrice des Remèdes Automatiques

Le self-healing consiste à exécuter automatiquement des actions correctives pour les incidents connus et récurrents. RÈGLE D'OR : ne jamais automatiser une action irréversible sans double validation.

| Scénario d'incident | Action automatique | Conditions de déclenchement | Risque | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service OS arrêté | Redémarrage automatique du service | Service DOWN > 2 min + 2 tentatives précédentes réussies | FAIBLE | Auto — ticket + notif |
| Interface réseau flapping | Désactivation + réactivation interface | Flapping > 5 transitions / 10 min | MOYEN | Auto + notif N2 |
| Disque plein — logs | Purge automatique logs > 30 jours | Espace disque < 10% + répertoire logs identifié | FAIBLE | Auto — ticket seul |
| DNS cache corrompu | Vidage cache DNS resolver | Résolution DNS > 5s + cache DNS identifié | FAIBLE | Auto — ticket seul |
| BGP session reset | Reset session BGP | BGP en état Active > 5 min + lien physique UP | MOYEN | N2 valide avant |
| VPN tunnel down | Restart tunnel IPSec | Tunnel DOWN > 5 min + IKE phase 1 KO | MOYEN | Auto + notif N2 |
| Mémoire serveur saturée | Kill processus zombie identifiés | RAM > 95% + processus zombie détecté | MOYEN | N2 valide avant |
| Certificat expiré | Alerte proactive + ouverture ticket renouvellement | J-30 avant expiration | FAIBLE | Ticket auto seul |

# 6. SUPERVISION EXPÉRIENCE UTILISATEUR & OBSERVABILITÉ 360°

L'observabilité est la capacité à comprendre l'état interne d'un système à partir de ses sorties externes. Elle va bien au-delà de la supervision classique : on ne surveille plus les machines, on surveille l'expérience réelle des utilisateurs.

## 6.1 Les 3 Piliers de l'Observabilité

| MÉTRIQUES | LOGS | TRACES |
| --- | --- | --- |
| Valeurs numériques dans le temps - CPU, RAM, latence, BW - Disponibilité, uptime - Error rate applicatif - Throughput transactions - Score MOS, jitter voix | Enregistrements d'événements - Logs applicatifs structurés - Logs système OS - Logs réseau et firewall - Logs base de données - Audit trails sécurité | Suivi de bout en bout - Temps réponse par service - Parcours requête HTTP - Dépendances entre services - Goulots d'étranglement - Impact utilisateur réel |

## 6.2 Supervision Expérience Client — RUM, APM, Synthetic

| Type de supervision | Ce qu'on mesure | Outils recommandés | Valeur pour le NOC |
| --- | --- | --- | --- |
| RUM (Real User Monitoring) | Performance réelle vécue par chaque utilisateur final : temps chargement, erreurs JS, Core Web Vitals, sessions utilisateur | Dynatrace RUM / AppDynamics / Datadog RUM | Corrèle la dégradation réseau avec l'impact ressenti utilisateur. Preuve objective. |
| APM (Application Performance) | Performance des applications : temps réponse API, erreurs, exceptions, dépendances services | Dynatrace OneAgent / AppDynamics / New Relic | Identifie si la lenteur vient du réseau, du serveur, de la BD ou du code. |
| Synthetic Monitoring | Simulation transactions utilisateur automatiques toutes les 5 min : login, navigation, formulaire, API | ThousandEyes / Grafana Synthetic / Catchpoint | Détecte la dégradation avant que les utilisateurs ne se plaignent. 24/7. |
| Network Path Monitoring | Chemin complet réseau Internet : BGP, ISP, CDN, cloud | ThousandEyes Enterprise Agents | Identifie si le problème est chez vous, chez l'opérateur ou dans le cloud. |
| Business KPI Monitoring | Indicateurs métiers en temps réel : nb de transactions, revenus, appels traités, tickets créés | Intégration API métier → Grafana | Corrèle les pannes avec l'impact business réel. Preuve SLA. |

## 6.3 Monitoring Synthétique — Mise en Place Pratique

MONITORING SYNTHÉTIQUE — CE QUE ÇA CHANGE POUR LE NOC

Un agent synthétique simule un vrai utilisateur toutes les 5 minutes depuis différents points de mesure. Il clique sur un bouton, se connecte à une application, soumet un formulaire — et mesure le temps de réponse. SCÉNARIOS À SUPERVISER (par groupe client) : Call Center : connexion au CRM + chargement fiche client + recherche (< 2s attendu) Data Center : disponibilité services exposés (APIs, portails, VPN login) + latence Siège : accès messagerie + intranet + ERP (< 3s attendu) Site Critique : accès application métier principale + connexion VPN + disponibilité AVANTAGE CLEF : Le NOC détecte la dégradation applicative 10 à 30 minutes AVANT que les utilisateurs ne se plaignent. Même si tous les équipements réseau sont 'verts' dans SolarWinds.

# 7. ÉVALUATION DES SOLUTIONS AIOPS DU MARCHÉ

| Solution | Forces | Intégration SolarWinds | Coût estimé | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moogsoft | Leader AIOps, corrélation ML, réduction bruit avancée, playbooks | Connecteur natif SolarWinds | €€€€ | Phase 4 — si budget > 50K€/an |
| BigPanda | Corrélation événements cross-outils, intégration large, ML adaptatif | Connecteur disponible | €€€ | Phase 4 — bon rapport qualité/prix |
| SolarWinds ITOM | Nativement intégré NPM/SAM, AIOps basique, facilité déploiement | Natif — zéro intégration | €€€ | Phase 4 — si déjà client SolarWinds Enterprise |
| Dynatrace | Full-stack observability + AIOps intégré, autodiscovery, RCA automatique | Complémentaire NPM | €€€€ | Phase 3-4 — si APM + AIOps ensemble |
| Grafana + ML | Open source, flexible, ML via plugins, dashboards puissants | Via API SolarWinds | Gratuit + infra | Phase 3 — option budget contraint |
| Prophet (Facebook) | Time series forecasting open source, excellent pour prédiction BW/CPU | Via export CSV SolarWinds | Gratuit | Phase 4 — pour équipe data interne |
| Elastic ML | ML intégré dans Elastic Stack (déjà Wazuh), détection anomalies sur logs | Via Wazuh/Elasticsearch | €€ (licence Elastic) | Phase 4 — cohérent avec Phase 3 Wazuh |

# 8. KPI AIOPS & OBSERVABILITÉ

## 8.1 KPI de Maturité AIOps

| KPI AIOps | Cible Phase 4 | Bon | Insuffisant | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidents prédits avant panne | > 40% | > 25% | < 15% | Mensuel |
| Taux vrai positif alertes ML | > 80% | > 65% | < 50% | Hebdomadaire |
| Réduction volume alertes vs baseline | > 60% | > 40% | < 20% | Mensuel |
| Incidents résolus par self-healing | > 30% | > 15% | < 5% | Mensuel |
| MTTR avec AIOps vs baseline | - 60% | - 40% | - 20% | Mensuel |
| Score précision RCA automatique | > 75% | > 60% | < 45% | Mensuel |
| Disponibilité synthétique détectée | > 90% des incidents | 70-90% | < 70% | Mensuel |

## 8.2 KPI Expérience Utilisateur

| KPI Expérience | Cible | Alerte | Critique | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps réponse applicatif (P95) | < 2s | 2-4s | > 4s | Continu |
| Disponibilité applications (synthétique) | > 99,9% | < 99,5% | < 99% | Continu |
| Apdex score (satisfaction utilisateur) | > 0,85 | > 0,70 | < 0,70 | Quotidien |
| Core Web Vitals — LCP | < 2.5s | 2.5-4s | > 4s | Continu |
| Taux erreurs applicatifs | < 0,1% | 0,1-1% | > 1% | Continu |
| Détection proactive dégradation | > 90% des incidents | 70-90% | < 70% | Mensuel |
| NPS Client post-incident | > 30 | > 0 | < 0 | Trimestriel |

# 9. ROADMAP AIOPS & MODÈLE DE MATURITÉ

## 9.1 Modèle de Maturité AIOps

| Niveau | Caractéristiques | Outils | Ce que le NOC peut faire |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 DATA | Collecte de données centralisée, qualité data contrôlée | SolarWinds + ITSM + SIEM opérationnels | Répondre aux questions : que s'est-il passé ? |
| L2 ALERTE | Alertes intelligentes, corrélation basique, faux positifs réduits | SolarWinds tuné + corrélation + ML feedback | Détecter plus vite et plus précisément |
| L3 INSIGHT | Détection anomalies ML, scoring priorité, dashboards prédictifs | Solution AIOps légère + Grafana ML | Détecter avant l'impact, comprendre la cause |
| L4 AUTOMATION | Self-healing partiel, remédiation automatique, playbooks IA | AIOps + orchestration (Ansible/Terraform) | Résoudre automatiquement 30-50% des incidents |
| L5 PRÉDICTION | Prédiction pannes, maintenance préventive, NOC cognitif | AIOps mature + modèles ML entraînés | Éviter les pannes avant qu'elles surviennent |

## 9.2 Plan de Déploiement Phase 4

| Mois | Action | Prérequis | Résultat | Maturité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M15 | Déployer monitoring synthétique (5 scénarios clients clés) | Phases 1-3 opérationnelles Identifier transactions critiques | Détection proactive 5 services critiques | L2 → L3 |
| M15 | ML baseline + détection anomalies (latence + BW + CPU) | 12 mois données SolarWinds Data scientist ou outil ML | Anomalies détectées hors seuils fixes | L2 → L3 |
| M16 | Déployer solution AIOps (BigPanda ou SolarWinds ITOM) | Évaluation POC 30 jours Budget validé direction | Corrélation IA opérationnelle RCA automatique | L3 |
| M16 | Réduction faux positifs ML (feedback loop opérationnel) | 6 mois tickets ITSM corrélés Formation agents NOC | Volume alertes -40% minimum | L3 |
| M17 | Modèles prédictifs (saturation BW + disques) | Données historiques nettoyées Modèles validés sur test set | Prédictions 30-90j disponibles | L4 → L5 |
| M18 | Self-healing services non critiques (5 scénarios automatisés) | Runbooks Ansible validés Tests en staging 2 semaines | 30% incidents N1 résolus automatiquement | L4 |
| M18+ | APM full-stack (Dynatrace ou AppDynamics) | Budget €€€€ Équipe dev impliquée | Observabilité applicative complète | L5 |

RÉSUMÉ PHASE 4 — LA TRANSFORMATION COMPLÈTE

À l'issue de la Phase 4 (M14-M18+), votre NOC sera un des rares centres d'exploitation télécom B2B en Afrique à opérer en mode AIOps. Concrètement : • 40% des pannes prédites AVANT qu'elles surviennent — les clients ne verront jamais la panne • 60-80% de réduction du volume d'alertes — les agents NOC travaillent sur du signal, pas du bruit • 30% des incidents N1 résolus automatiquement sans intervention humaine • MTTR réduit de 60-70% vs la situation actuelle (Phase 1 baseline) • NPS client en forte progression — le NOC devient un avantage concurrentiel • Nouvelle offre commerciale possible : Managed AIOps pour vos clients High Value La transformation NOC n'est pas un projet IT — c'est une transformation du modèle opérationnel. Elle commence en Phase 1 cette semaine. Elle se complète en Phase 4 dans 18 mois.